แผนการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ. 2560

### องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสงคราม

## บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่  ทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง  และหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนทำประกาศเรื่องแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนประจำปี  พ.ศ.2560  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ

- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

- มีความสะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปี พ.ศ. 2560

*********************************************

- 2 -

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของ โครงการทั้งหมด | ## งบประมาณ ## ตามแผนพัฒนา | ## งบประมาณที่ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 จัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร | 8 1 4 | 7 1 3 | 85.72 100 66.67 | 4,050,000 100,000 1,448,500 | 6,680,167 22,000 893,500 | 164.95 22.00 61.69 | กองช่าง สำนักปลัด กองสาธารณสุข กองช่าง |
| รวม | 13 | 11 | 84.62 | 5,598,500 | 5,595,667 | 99.95 |  |

หมายเหตุ   1. วิธีคิดร้อยละของโครงการทั้งหมด		=   จำนวนโครงการที่ดำเนินการ x 100

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

2. วิธีคิดร้อยละของงบประมาณ		=   งบประมาณที่ดำเนินการ x 100

งบประมาณตามแผนพัฒนา

- 3 -

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของ โครงการทั้งหมด | ## งบประมาณ ## ตาม ## แผนพัฒนา | ## งบประมาณ ## ที่ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึง ผู้ด้อยโอกาสและ ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ แนวทางที่ 4 พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข็มแข็งตามหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ แนวทางที่ 6 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น ภูมิคุ้มกันสร้างความ เข้มแข็ง และยั่งยืนในการเป็นประชาคมอาเซียน แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่ กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมประเพณี เพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 2 3 1 1 2 1 1 | 2 2 1 1 1 1 - | 100.00 66.67 100.00 100.00 50.00 100.00 -100.00 | 196,000 800,000 1,000,000 50,000 130,000 500,000 500,000 | 198,500 3,763,500 8,825,600 50,000 30,000 900,000 - |  | อบจ.สส. อบต. ทุกภาคส่วนราชการ |
| รวม | 11 | 8 |  | 2,726,000 | 13,767,600 |  |  |

- 4 -

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## งบประมาณ ## ตามแผนพัฒนา | ## งบประมาณที่ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการป้องกันและให้ความรู้ด้าน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก่ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจน การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก่ไขปัญหาสังคม รวมถึงการ ท้องก่อนวัยอันควร | 2 1 1 | 1 1 1 | 50.00 100.00 100.00 | 800,000 100,000 50,000 | 330,000 150,000 20,000 | 41.25 150.00 40.00 | ทุกภาคส่วนราชการ |
| รวม | 4 | 3 | 75.00 | 950,000 | 500,000 |  |  |

- 5 -

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## งบประมาณ ## ตามแผนพัฒนา | ## งบประมาณที่ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 1 ส่งเสริมรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสำนึกให้รักถิ่นเกิด แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายใน การพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน สร้าง อาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ ในการเป็นประชาคมอาเซียน | 1 2 | - 2 | -100.00 100.00 | 100,000 150,000 | - 300,000 | -100.00 200.00 | ทุกภาคส่วนราชการ |
| รวม | 3 | 2 | 66.67 | 250,000 | 300,000 | 120.00 |  |

- 6 -

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## งบประมาณ ## ตามแผนพัฒนา | ## งบประมาณที่ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย แนวทางที่ 3 เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ำลำคลองและ ชายฝั่งทะเล | 1 1 1 | 1 1 - | 100 100 -100.00 | 100,000 200,000 200,000 | 100,000 496,000 - | 100.00 248.00 -100.00 | ทุกภาคส่วนราชการ |
| รวม | 3 | 2 | 66.67 | 500,000 | 596,000 | 119.20 |  |

- 7 -

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

## แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | ## งบประมาณ ## ตามแผนพัฒนา | ## งบประมาณที่ดำเนินการ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี แนวทางที่ 1 เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางที่ 3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ แนวทางที่ 6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาระบบการทำงานโดย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหา คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน | 1 1 1 2 1 1 1 | 1 1 1 2 1 1 1 | 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 | 100,000 20,000 50,000 200,000 100,000 500,000 10,000 | 200,000 20,000 50,000 300,000 400,000 536,430 50,000 | 200.00 100.00 100.00 150.00 400.00 107.29 500.00 | ทุกภาคส่วนราชการ |
| รวม | 8 | 8 | 100.00 | 980,000 | 1,406,430 | 143.52 |  |
| รวมทั้งหมด | 42 | 34 | 80.96 | 11,004,500 | 24,165,697 | 219.60 |  |

- 8 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการคมนาคม  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

2.  แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับ ที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | 1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ภายในตำบล 1. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน /ลูกระนาดภายในตำบล ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนหินคลุก , ถนนลูกรัง , ถนนคอนกรีต ,ถนนลาดยางภายในตำบล | 1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบล 1. ก่อสร้างสะพาน คสล.นางตะเคียน หมู่ที่ 4 – ท่าคา หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 2. ซ่อมสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน บริเวณบ้านนายสิน รอดม่วง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายนางตะเคียนน้อยฝั่งตะวันตก (ช่วงที่ 4) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 2. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายซอยบางสะใภ้ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | ม. 1,4 ม. 5, 6 ม.1-7 ม.4 ม.1 ม. 5 ม. 7 | การไฟฟ้า กองช่าง อบต. กองช่าง อบจ.สส. การไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9 -

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับ ที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนหินคลุก , ถนนลูกรัง , ถนนคอนกรีต ,ถนนลาดยางภายในตำบล | 3. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายสามารถ - บ้านนายอรุณ (ช่วงที่ 2) ลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 4. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองโรงนา (ช่วงที่ 4) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 5. ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไทวิถี - บ้านนางกัลยา รุ่งมาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายนางตะเคียน – ตำบลดอนมะโนรา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 7. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองวังสุข (ช่วงที่ 8) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร 8. ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายซอยวังสุข ขนากว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 9. ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายซอยมากสุวรรณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 272.00 เมตร 10. ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายซอยมิตรภาพ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร 11. ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายซอยหมู่ใหญ่พัฒนา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร 12. ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายเลียบคลอง ตาชุ่ม (ซ.แสนสุข2) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร 13. ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายแยกบางสะใภ้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร | ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 2 ม.6 ม.6 ม.6 ม.6 ม.2 ม.1 ม.7 | กองช่าง อบจ.สส. การไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 10 -

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

| ลำดับ ที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 7. | ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนหินคลุก , ถนนลูกรัง , ถนนคอนกรีต ,ถนนลาดยางภายในตำบล ติดตั้งกันสาดบริเวณศาลาประชาคม ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณศาลาประชาคม ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณ วัดใหม่บางปืน | 14. ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายซอยคลองกก 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 15. ขยายไหล่ทางบริเวณทางโค้งถนนสายทางเข้าสายตรวจ จำนวน 4 จุด - ปรับปรุงศาลาประชาคม ต่อเติมกันสาด ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร - ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม ติดตั้งประตูม้วนเคลือบสังสะสี ระบบมือดึง จำนวน 4 ชุด ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง จำนวน 8 ชุด พร้อมถมดินลูกรัง จำนวน 174 ลูกบาศก์เมตร - ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร | ม. 1 ม. 7 ม.5 ม.7 ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการคมนาคม  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  2  การจัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดทำ/สนับสนุน/อุดหนุน การวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาผังเมือง | จัดทำ/สนับสนุน/อุดหนุน การวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาผังเมือง | ตำบล นาง ตะเคียน | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  3  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วย #### ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2. 3. | 1. ขุดลอกคลองภายใน ตำบล ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ระบบน้ำประปา ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | 1. ขุดลอกคลองลาดเป้ง หมู่ 3 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ระบบน้ำประปา - แบบบาดาลขนาดเล็กหอถังโครงสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร | ม.3 ม.1 - 7 ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 13 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | 1. สนับสนุนการดำเนินงาน /กิจกรรม ตามโครงการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขด้านต่าง ๆ 2. สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุห้องอบสมุนไพร วัดลาดเป้ง หมู่ 3 | 1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฉีดพ่นยุง ทรายอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 3. อุดหนุน อสม.ในเขตตำบล เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 7 หมู่บ้าน โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการจัดซื้อยาสมุนไพร | ตำบล นางตะเคียน ม.3 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 14 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  2 ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | - สนับสนุนการจัดการศึกษา/การดำเนินงาน /กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาด้านต่าง ๆ - ส่งเสริม/สนับสนุนกีฬาด้านต่าง ๆ | 1. สนับสนุนอาหารกลางวัน 2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 4. โครงการกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน 5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 6. จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ | ตำบล นาง ตะเคียน | ส่วนการศึกษา โรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 15 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริม สงเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชนในตำบล | ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเชื้อ H.I.V เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ตำบล นางตะเคียน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 16 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  4 พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข็มแข็ง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมด้านต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ | - อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนางตะเคียนตามโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคงของครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ตำบล นางตะเคียน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 17 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน และประชาชนภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนการดำเนินงานของอบต./อำเภอ/จังหวัด และหน่วยงานภาคเอกชน | - อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม - อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมือง สมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ.2560 - โครงการจังหวัด อำเภอ เกษตรเคลื่อนที่ | ตำบล นางตะเคียน | สำนักปลัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนฯ เกษตรอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 18 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  6  สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งในการบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ในการเป็นประชาคมอาเซียน

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุน/ส่งเสริม การจัดงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด ตลอดจนวันสำคัญต่างๆ ของราชการ | อุดหนุน/ส่งเสริม การจัดงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด ตลอดจนวันสำคัญต่างๆ ของราชการ | ตำบล นาง ตะเคียน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 19 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  ส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการรักษาความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของ อปพร - ค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาศักยภาพหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) | ตำบล นาง ตะเคียน | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 20 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด | - อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการป้องกันและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด - อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนางตะเคียน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | ตำบล นาง ตะเคียน | สำนัก ปลัด กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 21 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวันอันควรและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | - ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมรวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร | โครงการคนรุ่นใหม่รู้ทันรู้เลี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ | ตำบล นาง ตะเคียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 22 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุนพาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  และส่งเสริมทักษะความรู้ในการประชาคมอาเซียน

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วย #### ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | - ส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล - สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล | โครงการปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา สู่แม่น้ำลำคลอง ส่งเสริมและดำเนินการโครงการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | ตำบล นาง ตะเคียน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 23 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์   เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วย #### ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | - ส่งเสริม/สนับสนุนการปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ | - โครงการค่ายเยาวชนอาสาร่วมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม - จ้างเหมาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล | ตำบล นาง ตะเคียน | กองสาธารณสุข สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 24 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์   เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  2  บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียทั้งทางบกและทางน้ำ

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วย #### ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | - การจัดการขยะ | - ดำเนินการเช่าที่ดินทิ้งขยะเพื่อกำจัดขยะ - ดำเนินการจัดซื้อถังขยะ - ค่าจ้างเหมาบริการ | ตำบล นาง ตะเคียน | ส่วน สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 25 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1 เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสามัคคีและรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย | - ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างความปรองดอง การปกป้องสถาบัน การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | ตำบล นางตะเคียน | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 26 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมการจัดทำประชาคม หมู่บ้านและตำบล | ดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำประชาคม หมู่บ้านและตำบล | ตำบล นางตะเคียน | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 27 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  3  พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | - สนับสนุนการดำเนินการ เลือกตั้ง | 1. ดำเนินการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ | ตำบล นางตะเคียน | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 28 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | - ปรับปรุง/สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและอบต. - ปรับปรุงหอกระจายข่าว | 1. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สปอร์ตวิทยุ ฯลฯ 2. สนับสนุนอบต.คลองเขินตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. อำเภอเมืองฯ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บริเวณศูนย์น้ำตาลปลอดสารพิษ สูง 12.00 เมตร | ตำบล นางตะเคียน ม.2 | สำนัก ปลัด กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 29 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วย #### ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | - ส่งเสริม / สนับสนุน การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของส.อบต. พนักงาน ลูกจ้างและกลุ่มมวลชน | - ส่งเสริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มมวลชนต่างๆ | อบต. นางตะเคียน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 30 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  6  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วย #### ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน โครงการติดตั้งประตู สแตนเลส | 1. ดำเนินการจัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน 2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน 3. จัดซื้อโพเดียมหรือแท่นรายงาน 4. จัดซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้ม 5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ค 6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 7. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 8. จัดซื้อเก้าอี้ม้านั่งยาว 9. จัดซื้อโต๊ะอนุบาล 10. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 11. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ - ติดตั้งประตูสแตนเลส บริเวณห้องเก็บของ อบต.นางตะเคียน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร | อบต. นางตะเคียน | ทุกภาคส่วนราชการ กองช่าง | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 31 -

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- วัตถุประสงค์   เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.    แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  7  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | #### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | #### หน่วย #### ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | #### พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนคอรัปชั่น | จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา คอรัปชั่น | อบต. นางตะเคียน | ทุกภาคส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดสมุทรสงคราม

| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |  | สาเหตุที่จัดทำไม่แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | แล้วเสร็จ (แห่ง) | ยังไม่แล้วเสร็จ (แห่ง) |  |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด |  |  |  |
| เทศบาล/เมืองพัทยา |  |  |  |
| องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน | / |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |

ลงชื่อ..................................................................ผู้รายงาน

(................................................................)

ท้องถิ่นจังหวัด..........................

ที่ สส  71601/817                             	องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อ.เมือง ฯ   จ.สมุทรสงคราม   75000

1  พฤศจิกายน  2559

เรื่อง   การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน   ท้องถิ่นอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     		จำนวน  2  ชุด

2. ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560			จำนวน  1  ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26(2) , 27  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ขอส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมจิต  จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

สำนักปลัด

โทรศัพท์  034 - 770 - 601

โทรสาร   034 - 770 - 601  ต่อ 106